

***Совет народных депутатов***

***Филиппенковского сельского поселения***

***Бутурлиновского муниципального района***

**Воронежской области**

***РЕШЕНИЕ***

от 14 августа 2024 года № 143

с. Филиппенково

**О работах по ремонту автомобильных дорог в Филиппенковском сельском поселении на 2024-2026 г.г.**

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Воронежской области от 10.11.2014 № 148-Ф3 «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Воронежской области», на основании статьи 8 Устава Филиппенковского сельского поселения, в целях решения дорожной деятельности, Совет народных депутатов Филиппенковского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить План по ремонту автомобильных дорог в Филиппенковском сельском поселении на 2024-2026г.г. согласно приложению.

2. Возложить ответственность по исполнению Плана на главу Филиппенковского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.

3.Решение Совета народных депутатов Филиппенковского сельского поселения от 04.03.2024г.№121 О работах по ремонтуавтомобильных дорог в Филиппенковском сельском поселении на 2024-2026 г.г. отменить.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\Пользователь\Desktop\совет.jpg |  |  |
|  |  |  |

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Филиппенковского сельского поселения

От 14.08.2024. № 143

План по ремонту автомобильных дорог в Филиппенковском сельском поселении на 2024-2026г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Наименование поселения** | **Наименование населенного пункта** | **Наименование улицы** | **Очередность** | **Годы реализации** | | | | | | **Обоснование выбора объекта ремонта (критерии выбора)** |
| **2024** | | **2025** | | **2026** | |
| **км** | **вид работ** | **км** | **вид работ** | **км** | **вид работ** |  |
| **1** | **Филиппенковское сельское поселение** | **с. Елизаветино** | **ул. Веслая** | **1** | **0,932** | **отсыпка песком и щебнем** |  |  |  |  | **заявление жителей улицы, невозможность проезда спецтранспорта в распутицу, многонаселенная, потребность перевода покрытия из грунтового в твердый** |
| **2** | **Филиппенковское сельское поселение** | **с. Филиппенково** | **ул. Гагарина** | **1** | **0,400** | **отсыпка песком и щебнем** |  |  |  |  | **потребность отсыпки дорожного полотна щебнем или отсевом,( подготовлено основание из бытового камня и песка)** |
| **3** | **Филиппенковское сельское поселение** | **с. Патокино** | **ул. Крупской** | **1** | **1,220** | **отсыпка песком и щебнем** |  |  |  |  | **невозможность проезда спецтранспорта в распутицу, многонаселенная, потребность перевода покрытия из грунтового в твердый** |
| **4** | **Филиппенковское сельское поселение** | **с. Елизаветино** | **ул. Советская** | **1** | **0,189** | **Асфальтирование** |  |  |  |  | **невозможность проезда спецтранспорта** |
| **5** | **Филиппенковское сельское поселение** | **с. Патокино** | **ул. Шевченко** | **1** | **0,024** | **Асфальтирование** |  |  |  |  | **невозможность проезда спецтранспорта** |
| **6** | **Филиппенковское сельское поселение** | **с. Елизаветино** | **ул. Советская** | **1** | **630 п\м** | **Асфальтирование** |  |  |  |  | **Невозможность пройти а распутицу для пешеходов.** |
| **7** | **Филиппенковское сельское поселение** | **с. Филиппенково** | **Пер.Центральная -Степная** | **1** |  |  | **0,452** | **асфальтирование** |  |  | **невозможность проезда спецтранспорта в распутицу, многонаселенная, потребность перевода покрытия из грунтового в твердый** |
| **8** | **Филиппенковское сельское поселение** | **с. Масычево** | **ул. Октябрьсая** | **2** |  |  | **0,438** | **отсыпка щебнем** |  |  | **невозможность проезда спецтранспорта в распутицу, многонаселенная, потребность перевода покрытия из грунтового в твердый** |
| **9** | **Филиппенковское сельское поселение** | **с. Патокино** | **ул. Пролетарская**  **участок №1** | **6** |  |  | **0,266** | **отсыпка щебнем** |  |  | **потребность отсыпки дорожного полотна щебнем или отсевом,( подготовлено основание из бытового камня и песка)** |
| **10** | **Филиппенковское сельское поселение** | **с. Патокино** | **ул. Пролетарская**  **участок №2** | **3** |  |  | **0,491** | **отсыпка щебнем** |  |  | **потребность отсыпки дорожного полотна щебнем или отсевом,( подготовлено основание из бытового камня и песка)** |
| **11** | **Филиппенковское сельское поселение** | **с. Филиппенково** | **ул. Комарова** | **4** |  |  | **0,190** | **отсыпка щебнем** |  |  | **невозможность проезда спецтранспорта в распутицу, многонаселенная, потребность перевода покрытия из грунтового в твердый** |
| **12** | **Филиппенковское сельское поселение** | **с. Елизаветино** | **ул. Карла Маркса** | **5** |  |  | **0,220** | **отсыпка щебнем** |  |  | **невозможность проезда спецтранспорта в распутицу, многонаселенная, потребность перевода покрытия из грунтового в твердый** |
| **13** | **Филиппенковское сельское поселение** | **с. Филиппенково** | **ул. Ленина** | **2** |  |  |  |  | **1,050** | **отсыпка щебнем** | **невозможность проезда спецтранспорта в распутицу, многонаселенная, потребность перевода покрытия из грунтового в твердый** |
| **14** | **Филиппенковское сельское поселение** | **с. Филиппенково** | **ул. Степная** | **1** |  |  |  |  | **1,070** | **отсыпка щебнем** | **невозможность проезда спецтранспорта в распутицу, многонаселенная, потребность перевода покрытия из грунтового в твердый** |
| **15** | **Филиппенковское сельское поселение** | **С.Елизаветино** | **Рабочая** | **3** |  |  |  |  | **0,500** | **отсыпка щебнем** | **невозможность проезда спецтранспорта в распутицу, многонаселенная, потребность перевода покрытия из грунтового в твердый** |
| **16** | **Филиппенковское сельское поселение** |  | **Автодорога с.Филиппенково с.Елизаветино** | **4** |  |  |  |  | **4,000** | **отсыпка щебнем** | **невозможность проезда спецтранспорта в распутицу, многонаселенная, потребность перевода покрытия из грунтового в твердый** |